PAGE  
2

   HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    HUYỆN TUYÊN HÓA


         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
     Số:           /NQ-HĐND
                         Tuyên Hoá, ngày       tháng      năm 2024
DỰ THẢO
NGHỊ QUYẾT
Điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TUYÊN HÓA

KHÓA XX KỲ HỌP THỨ 16
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công ngày 11/01/2022;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 04/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện;
Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 18/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công;

Xét Tờ trình số 1066/TTr-UBND ngày 11/7/2024 của Ủy ban nhân dân huyện về việc đề nghị thông Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân huyện; ý kiến thảo luận của các Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 03 dự án đầu tư công tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 và Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 18/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa, cụ thể như sau:  

1. Dự án: Nhà văn hóa thôn Đông Tân, xã Tiến Hóa (Nội dung điều chỉnh tại Phụ lục 1 kèm theo); 

2. Dư án: Trụ sở làm việc UBND xã Hương Hóa (tầng 2) (Nội dung điều chỉnh tại Phụ lục 2 kèm theo); 
3. Dự án: Quy hoạch, giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật để xây dựng trụ sở công an các xã trên địa bàn huyện Tuyên Hóa (Nội dung điều chỉnh tại Phụ lục 3 kèm theo).
Điều 2. Ngoài nội dung điều chỉnh trên, các nội dung khác tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 và Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 18/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

         Điều 3. Hội đồng nhân dân huyện giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện, các Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Điều 4. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hoá khoá XX, Kỳ họp thứ 16 thông qua ngày …../7/2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

	Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh;

- UBND tỉnh ;                        (Báo cáo)
- Ban Thường vụ Huyện uỷ;

- Sở Tài chính;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Tổ ĐBHĐND tỉnh ứng cử tại huyện;

- TT HĐND, UBND, UBMT huyện;                                                        

- Đại biểu HĐND huyện;                                                                               

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện;                                    

- TT HĐND, UBND các xã;

- Lưu: VT, TCKH.                                                                                                   
	CHỦ TỊCH
Bùi Thanh Chuyên  


PHỤ LỤC 01

Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nhà văn hóa thôn Đông Tân, xã Tiến Hóa tại Phụ lục số 19 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa

I. THÔNG TIN DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
1. Tên dự án: Nhà văn hóa thôn Đông Tân, xã Tiến Hóa.

2. Tên chủ đầu tư: UBND xã Tiến Hóa.

3. Mục tiêu đầu tư: Tạo cơ sở vật chất, không gian sinh hoạt cho bà con thôn Đông Tân và phục vụ các ngày lễ lớn, góp phần thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. 
4. Quy mô đầu tư: Công trình cấp IV, 1 tầng. Diện tích xây dựng 140m2, tổng diện tích sử dụng 90m2.

5. Nhóm dự án: Nhóm C

6. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 850.000.000 đồng.

Bằng chữ: Tám trăm năm mươi triệu đồng chẵn.

7. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đầu tư công ngân sách huyện: 850.000.000 đồng.

8. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

9. Thời gian thực hiện dự án: 2025.

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH

1. Quy mô đầu tư: Xây dựng Nhà văn hóa thôn 160 chổ ngồi, quy mô cấp III, 01 tầng. Tổng diện tích xây dựng 271m2, diện tích sử dụng 221m2.
2. Tổng mức đầu tư dự án: 1.700.000.000 đồng
(Một tỷ, bảy trăm triệu đồng).

3. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đầu tư công ngân sách huyện: 1.000.000.000 đồng; ngân sách xã: 700.000.000 đồng.

PHỤ LỤC 02
Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc UBND xã Hương Hóa (tầng 2) tại Phụ lục 58 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của HĐND huyện Tuyên Hóa

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

1. Tên dự án: Trụ sở làm việc UBND xã Hương Hóa (tầng 2).

2. Tên chủ đầu tư: UBND xã Hương Hóa.

3. Mục tiêu đầu tư: Tăng cường cơ sở vật chất tại trụ sở làm việc UBND xã Hương Hóa nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong công tác của cán bộ, công chức góp phần nâng cao hiệu quả làm việc, đáp ứng nhu cầu sử dụng.

4. Quy mô đầu tư: Công trình cấp III, 2 tầng (giai đoạn 2 xây dựng tầng 2). Diện tích xây dựng 293m2, tổng diện tích sàn tầng 2: 300m2.

5. Nhóm dự án: Nhóm C.
6. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 1.850.000.000 đồng.

Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm năm mươi triệu đồng chẵn.

7. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện: 1.850.000.000 đồng.

8. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

9. Thời gian thực hiện dự án: 2024-2025.


II. NỘI DUNG DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH 

1. Tên dự án: Nhà lớp học 4 phòng 2 tầng Trường tiểu học Hương Hóa (giai đoạn 1, tầng 1).

2. Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Hương Hóa.


3. Mục tiêu đầu tư: Tăng cường cơ sở vật chất cho trường Tiểu học Hương Hóa để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và hoàn thiện tiêu chí về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. 

4. Quy mô đầu tư: Xây dựng nhà lớp học 4 phòng 2 tầng với quy mô cấp III, gồm 4 phòng học trong đó: Giai đoạn 1 xây dựng tầng 1 gồm 01 phòng học diện tích 48,4m2; 01 phòng chức năng với diện tích 73,25m2; diện tích sàn tầng 1: 234,34m2.
5. Nhóm dự án: Nhóm C.
6. Dự kiến tổng mức đầu tư: 1.850.000.000 đồng.
Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm năm mươi triệu đồng chẵn./.

7. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện: 1.850.000.000 đồng.
8. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

9. Thời gian thực hiện: Năm 2024 - 2025.
PHỤ LỤC 03
Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Quy hoạch, giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật để xây dựng trụ sở công an các xã trên địa bàn huyện Tuyên Hóa tại Phụ lục 06 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 18/12/2023 của HĐND huyện Tuyên Hóa

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

1. Tên dự án: Quy hoạch, giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật để xây dựng trụ sở công an các xã trên địa bàn huyện Tuyên Hóa.
2. Tên chủ đầu tư: UBND huyện Tuyên Hóa.
3. Mục tiêu đầu tư: Chuẩn bị mặt bằng sạch đảm bảo đủ điều kiện để xây dựng các trụ sở làm việc Công an các xã theo kế hoạch.

4. Quy mô đầu tư: Quy hoạch, giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật trụ sở công an các xã, trong đó:
- Xã Châu Hoá: Quy hoạch, trích đo, chỉnh lý địa chính phục vụ giao đất; San lấp mặt bằng với diện tích khoảng 1.393 m2; Xây dựng kè chắn đất. 

- Xã Phong Hoá: Quy hoạch, trích đo, chỉnh lý địa chính phục vụ giao đất với diện tích quy hoạch khoảng 830m2. 

- Xã Lâm Hoá:  Quy hoạch, trích đo, chỉnh lý địa chính phục vụ giao đất; San lấp mặt bằng với diện tích khoảng 2.062m2.

- Xã Thanh Hoá: Quy hoạch, trích đo, chỉnh lý địa chính, GPMB để giao đất và San lấp mặt bằng với diện tích khoảng 1.500m2.

- Xã Cao Quảng: Quy hoạch, trích đo, chỉnh lý địa chính phục vụ giao đất và San lấp mặt bằng với diện tích khoảng 1.500m2; 

- Xã Đức Hoá: Quy hoạch, trích đo, chỉnh lý địa chính, GPMB để giao đất và San lấp mặt bằng với diện tích khoảng 1.959m2. 

- Xã Ngư Hoá: Quy hoạch, trích đo, chỉnh lý địa chính, GPMB để giao đất; San lấp mặt bằng và hỗ trợ về đất, tài sản trên đất, kinh phí trồng rừng thay thế với diện tích khoảng 2000m2. 

- Xã Sơn Hoá: Quy hoạch, trích đo, chỉnh lý địa chính, kinh phí phục vụ GPMB để giao đất và San lấp mặt bằng với diện tích xây dựng khoảng 2.442m2. 

5. Dự án nhóm: Nhóm C

6. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 4.150.000.000 đồng.
Bằng chữ: Bốn tỷ một trăm năm mươi triệu đồng.
7. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn đầu tư công ngân sách huyện: 4.150.000.000 đồng
8. Địa điểm thực hiện dự án: Các xã Châu Hóa, Phong Hóa, Lâm Hóa, Thanh Hóa, Cao Quảng, Đức Hóa, Ngư Hóa và Sơn Hóa, Huyện Tuyên Hóa.

9. Thời gian thực hiện: 2024-2025.

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH

1. Quy mô đầu tư: Quy hoạch, giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật trụ sở công an các xã, trong đó:
- Xã Châu Hoá: Quy hoạch, trích đo, chỉnh lý địa chính phục vụ giao đất; San lấp mặt bằng với diện tích khoảng 1.393m2; Xây dựng kè chắn đất. 

- Xã Phong Hoá: Quy hoạch, trích đo, chỉnh lý địa chính phục vụ giao đất với diện tích quy hoạch khoảng 1.300m2. 

- Xã Lâm Hoá:  Quy hoạch, trích đo, chỉnh lý địa chính phục vụ giao đất; San lấp mặt bằng với diện tích khoảng 2.062m2.

- Xã Thanh Hoá: Quy hoạch, trích đo, chỉnh lý địa chính, GPMB để giao đất; San lấp mặt bằng với diện tích khoảng 1.500m2.

- Xã Cao Quảng: Quy hoạch, trích đo, chỉnh lý địa chính phục vụ giao đất; San lấp mặt bằng với diện tích khoảng 1.500m2; 

- Xã Đức Hoá: Quy hoạch, trích đo, chỉnh lý địa chính, GPMB để giao đất; San lấp mặt bằng với diện tích khoảng 1.959m2. 

- Xã Ngư Hoá: Quy hoạch, trích đo, chỉnh lý địa chính, GPMB để giao đất; San lấp mặt bằng và hỗ trợ về đất, tài sản trên đất, kinh phí trồng rừng thay thế với diện tích khoảng 2.000m2. 

- Xã Sơn Hoá: Quy hoạch, trích đo, chỉnh lý địa chính, GPMB để giao đất; San lấp mặt bằng với diện tích khoảng 2.442m2.

- Xã Kim Hóa: Quy hoạch, trích đo, chỉnh lý địa chính, GPMB để giao đất với diện tích khoảng 1.324,9 m2.

- Xã Thanh Thạch: Quy hoạch, trích đo, chỉnh lý địa chính, GPMB để giao đất với diện tích khoảng 1.014 m2 .

- Xã Thuận Hóa: Quy hoạch, trích đo, chỉnh lý địa chính, GPMB để giao đất với diện tích khoảng 1.087,6 m2.

- Xã Đồng Hóa: Quy hoạch, trích đo, chỉnh lý địa chính, GPMB để giao đất với diện tích khoảng 1.381,5 m2. 

- Xã Mai Hóa: Quy hoạch, trích đo, chỉnh lý địa chính, GPMB để giao đất với diện tích khoảng 1.536 m2.

 - Xã Văn Hoá: Sữa chữa trụ sở cũ hiện có; quy hoạch, đo đạc, chỉnh lý địa chính, làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích khoảng 2.276m2.

- Xã Thạch Hoá: Sữa chữa trụ sở cũ hiện có; quy hoạch, đo đạc, chỉnh lý địa chính, làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích khoảng 3.082,4m2.

- Xã Lê Hoá: Sữa chữa trụ sở cũ hiện có; quy hoạch, đo đạc, chỉnh lý địa chính, làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích khoảng 1.472m2.
2. Dự kiến tổng mức đầu tư: 7.572.000.000 đồng

Bằng chữ: Bảy tỷ, năm trăm bảy mươi hai triệu đồng chẵn./.
3. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn đầu tư công ngân sách huyện: 7.572.000.000 đồng.

PAGE  

