PHỤ LỤC 02
Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: 
Nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Công ty TNHH TV&XD Thái Sơn QB, tại Phụ lục số 49 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của HĐND huyện Tuyên Hóa
(Kèm theo Nghị quyết số          /NQ-HĐND ngày        /11/2024 của HĐND huyện)

I.  THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
	1. Tên dự án: Nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Công ty TNHH TV&XD Thái Sơn QB.
2. Tên chủ đầu tư: UBND huyện Tuyên Hóa.
 Đại diện chủ đầu tư: BQLDA ĐTXD&PTQĐ huyện.
3. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân trong thị trấn cũng như nhân dân các vùng khác qua lại, khai thác quỹ đất để phát triển hạ tầng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
4. Quy mô đầu tư: Đường giao thông cấp IV, tốc độ thiết kế 40Km/h; chiều rộng nền đường theo hiện trạng; chiều rộng mặt đường 7m kết cấu mặt đường BTXM trên lớp móng cấp phối đá base hoặc đá dăm tiêu chuẩn (hoặc BTN trên lớp móng cấp phối đá dăm tiêu chuẩn); hệ thống thoát nước bằng ống buy BTCT. Chiều dài tuyến L=250m.
5. Nhóm dự án: Nhóm C
6. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 2.000.000.000 đồng.
Bằng chữ: Hai tỷ đồng chẵn.
7. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn đầu tư công ngân sách huyện: 2.000.000.000 đồng.
8. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.
9. Thời gian thực hiện dự án: 2025-2026.
II.  NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH
1. Tên dự án: Nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đi thôn Yên Xuân, xã Lê Hóa.
2. [bookmark: _GoBack]Quy mô đầu tư: Nâng cấp tuyến đường giao thông với quy mô cấp IV, tốc độ thiết kế 40Km/h. Chiều dài tuyến khoảng 300m; chiều rộng nền đường theo hiện trạng; chiều rộng mặt đường (6-7)m. Kết cấu mặt đường bê tông nhựa trên lớp móng cấp phối đá dăm tiêu chuẩn. Bố trí hệ thống thoát nước dọc 2 bên tuyến, cống thoát nước địa hình bằng BTCT và các hạng mục phụ trợ khác đảm bảo theo tiêu chuẩn hiện hành.
3. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 3.800.000.000 đồng.
Bằng chữ: Ba tỷ tám trăm triệu đồng chẵn.
4. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn đầu tư công ngân sách huyện: 3.800.000.000 đồng.
5. Thời gian thực hiện dự án: 2025.
